	[image: image1.wmf]
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
 KRAPINSKO - ZAGORSKA  ŽUPANIJA
O P Ć I N A   L O B O R

Općinsko vijeće

	


KLASA: 
361-01/20-01/01
URBROJ: 
2211/05-20-02
Lobor , 
30.12.2020.godine

Na temelju odredbe članka 67. Stavak 1 Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18, 32/20), članka 30. Zakona o vodama („Narodne Novine“ br. 66/19)i članka 39. Statuta Općine Lobor („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 11/18 i 8/20), Općinsko vijeće Općine Lobor na svojoj 24. sjednici održanoj dana 30. prosinca 2020. godine, donijelo je 

PROGRAM GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2021. GODINI

I. OPĆE ODREDBE 
Članak 1.

Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određuje se komunalna infrastruktura koja će se graditi u 2021. godini. 

Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20) obuhvaća sljedeće radnje i radove: 

· rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture 

· uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta 

· pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture 

· građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina. 

· Program građenja komunalne infrastrukture sadrži iskaz financijskih sredstava potrebnih za realizaciju Programa (poglavlje II.). 

Također sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja (poglavlje III.). 

Troškovi se iskazuju odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja. 

II. FINANCIRANJE GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
Članak 2.

Građenje komunalne infrastrukture financira se sredstvima: 

	red.br.
	Izvor financiranja
	Planirano ukupno (kn)

	I.
	Proračun Općine Lobor 
	6.683.500,00 kn

	II.
	Proračun Krapinsko-zagorske županije  
	100.000,00 kn

	III.
	Sredstva Ministarstava i Fondovi EU              
	11.919.241,34 kn

	IV
	Kreditno zaduženje za izgradnju dječjeg vrtića
	1.025.000,00 kn


Financijska sredstva za realizaciju ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Lobor i utvrđena su u ukupnom iznosu od 19.727.741,34 kn. 

III. GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
Članak 3.

Programom se određuju: 

	red.br.
	Stavka
	Planirano ukupno (kn)

	1.
	Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
	2.340.000,00 kn

	2.
	Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
	6.533.942,60 kn

	3.
	Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije
	10.813.798,74 kn

	4.
	Drugo određeno Zakonom i posebnim propisom
	40.000,00 kn


Programom je obuhvaćeno građenje komunalne infrastrukture i to: 

1. nerazvrstane ceste 

2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila 

4. javne zelene površine 

5. javna rasvjeta 

6. groblja 

Opis poslova, procjena troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja prikazani su tablično kako slijedi:
	1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

	red.br.
	Opis
	Planirano ukupno (kn)
	Izvori financiranja
	Pozicija

	1.1.
	JAVNA RASVJETA
	

	a)
	Javna rasvjeta
	

	
	Izvođenje radova
	50.000,00
	Proračun Općine Lobor
	421442

	
	UKUPNO:
	50.000,00

	1.2.
	IZGRADNJA CESTA
	

	a)
	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta
	

	
	Izvođenje radova
	1.147.000,00
	MRRIFEU, Proračun Općine Lobor
	421311

	
	Nadzor
	30.000,00
	MRRIFEU, Proračun Općine Lobor
	421311

	
	UKUPNO:
	1.500.000,00

	1.3.
	IZGRADNJA DJEČJIH IGRALIŠTA
	

	a)
	Izgradnja dječjeg igrališta-D.D. Markušbrijeg
	

	
	Izvođenje radova
	445.000,00
	EU fondovi
	42145

	
	Nadzor
	15.000,00
	EU fondovi
	42145

	
	UKUPNO:
	460.000,00

	1.4.
	ODVODNJA I NOGOSTUPI
	

	a)
	Odvodnja i nogostupi
	

	
	Izvođenje radova
	196.000,00
	MRRIFEU, Proračun Općine Lobor
	421410

	
	Nadzor
	4.000,00
	MRRIFEU, Proračun Općine Lobor
	421410

	
	UKUPNO:
	200.000,00

	1.5.
	AUTOBUSNA STAJALIŠTA
	

	a)
	Autobusna stajališta
	

	
	Izvođenje radova
	100.000,00
	Proračun KZŽ, Proračun Općine Lobor
	42139

	
	UKUPNO:
	100.000,00
	
	

	1.6.
	VODOOPSKRBA
	

	a)
	Vodoopskrba
	

	
	Izvođenje radova
	30.000,00
	Proračun KZŽ
	42141

	
	UKUPNO:
	30.000,00

	1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

	
	UKUPNO:
	2.340.000,00


	2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

	red.br.
	Opis
	Planirano ukupno (kn)
	Izvori financiranja
	Pozicija

	2.1.
	UREĐENJE  GROBLJA I MRTVAČNICA
	

	a)
	Uređenje groblja i martvačnica
	

	
	Izvođenje radova
	490.000,00
	MRRIFEU, Proračun Općine Lobor
	421243

	
	Nadzor
	10.000,00
	MRRIFEU, Proračun Općine Lobor
	421243

	
	UKUPNO:
	500.000,00
	
	

	2.2.
	DJEČJI VRTIĆ
	

	a)
	Izgradnja dječjeg vrtića
	

	
	Izvođenje radova i opreme za dječji vrtić
	5.810.195,10
	EU sredstva, Proračun Općine Lobor, Kredit za izgradnju dj. vrtića
	421246, 4212461, 4212462

	
	Nadzor
	223.747,50
	EU sredstva, Proračun Općine Lobor, Kredit za izgradnju dj. vrtića
	421246, 4212461, 4212462

	
	UKUPNO:
	6.033.942,60
	
	

	2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

	
	UKUPNO:
	6.533.942,60
	
	


	3. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

	red.br.
	Opis
	Planirano ukupno (kn)
	Izvori financiranja
	Pozicija

	3.1.
	SANACIJA OPĆINSKE ZGRADE – KULTURNI CENTAR
	

	a)
	Sanacija općinske zgrade – Kulturni centar
	

	
	Izvođenje radova
	4.023.798,74
	EU sredstva, Općinski proračun
	421244,
42124400

	
	Oprema
	440.000,00
	EU sredstva, Općinski proračun
	421244,
42124400

	
	Nadzor
	60.000,00
	EU sredstva, Općinski proračun
	421244,
42124400

	
	UKUPNO:
	4.523.798,74
	
	

	3.2.
	UREĐENJE DOMOVA KULTURE
	
	
	

	a)
	Uređenje domova kulture
	

	
	Izvođenje radova
	1.250.000,00
	Ministarstvo kulture, Proračun Općine Lobor
	421240

	
	UKUPNO:
	1.250.000,00
	
	

	3.3.
	IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA
	

	a)
	Izgradnja vatrogasnog doma
	

	
	Izrada projekta
	200.000,00
	Proračun Općine Lobor
	421247

	
	Izvođenje radova
	4.700.000,00
	EU sredstva
	421247

	
	Nadzor
	100.000,00
	EU sredstva
	421247

	
	UKUPNO:
	5.000.000,00
	
	

	3.4.
	UREĐENJE FONTANE
	

	a)
	Uređenje fontane
	

	
	Izvođenje radova
	40.000,00
	Proračun Općine Lobor
	421494

	
	UKUPNO:
	40.000,00

	3. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

	
	UKUPNO:
	10.813.798,74


	4. Drugo određeno Zakonom i posebnim zakonom

	red.br.
	Opis
	Planirano ukupno (kn)
	Izvori financiranja
	Pozicija

	2.1.
	UREDSKA OPREMA
	

	a)
	Uredska oprema
	

	
	Nabava uredske opreme
	20.000,00
	Proračun Općine Lobor
	42219

	
	UKUPNO:
	20.000,00
	
	

	2.2.
	UREĐAJI I OPREMA ZA RAD
	

	a)
	Uređaji i oprema za rad 
	

	
	Nabava uređaja i opreme za rad (kom.redar i polj. redar)
	20.000,00
	Proračun Općine Lobor
	42273

	
	UKUPNO:
	20.000,00
	
	

	4. Drugo određeno Zakonom i posebnim zakonom

	
	UKUPNO:
	40.000,00 


Članak 4.

U skladu sa sadržajem programa u članku 3. Troškovi programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini raspoređuju se na sljedeće izvore financiranja:

	red.br.
	Opis
	Planirano ukupno (kn)

	1
	Proračun Općine Lobor 
	6.683.500,00 kn 

	2
	Proračun Krapinsko-zagorske županije  
	100.000,00 kn

	3
	Sredstva Ministarstava i Fondovi EU 
	11.919.241,34 kn

	4.
	Kreditno zaduženje za izgradnju dječjeg vrtića
	1.025.000,00 kn

	SVEUKUPNO:
	19.727.741,34 kn


Ta sredstva se raspoređuju za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme. 
IV. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Svi radovi na objektima i uređajima komunalne infrastrukture izvoditi će se prema prioritetima koje utvrdi Općinska načelnica.
Članak 6.


Objavom ovog Programa građenja objekata komunalne infrastrukture u 2021. godini prestaje važiti Program građenja objekata komunalne infrastrukture u 2021. godini (KLASA: 361-01/20-01/01, URBROJ: 2211/07-20-01, od 05.12.2020. godine).

Članak 7.


Ovaj Program građenja objekata komunalne infrastrukture Općine Lobor u 2021. godini objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije.
	PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

	OPĆINE   LOBOR

	Mirko Martinuš, mag. ing. agr.


DOSTAVITI:

1. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, 
n/r Svjetlane Goričan, Magistratska 1, 49000 Krapina (za objavu),

2. WEB stranica Općine Lobor,

3. Jedinstveni upravni odjel, ovdje,

4. Prilog zapisniku,

5. Pismohrana

