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R E P U B L I K A   H R V A T S K A
 KRAPINSKO - ZAGORSKA  ŽUPANIJA
O P Ć I N A   L O B O R

Općinsko vijeće
	


KLASA:
400-01/26-01/02
URBROJ: 
2140-20-01-26-3
Lobor, 

31.05.2026. godine
Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18, 32/20, 145/24) i članka 48. Statuta Općine Lobor („Službeni glasnik Krapinsko-Zagorske Županije“ broj 07/13, 11/18, 06/20 i 11/21), Općinsko vijeće Lobor na svojoj 9. sjednici održanoj dana 31.05.2026. godine, usvojilo je
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKATA 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURENA PODRUČJU OPĆINE LOBOR U 2025. GODINI 
Članak 1.


Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini na području Općine Lobor u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određeni su radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se razumijevaju obavljanjem komunalnih djelatnosti:
1. održavanja nerazvrstanih cesta,
2. održavanja javnih površina,
3. održavanja groblja,
4. održavanje javne rasvjete.
Članak 2.


Ovim se Programom utvrđen je opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini izrađen je u skladu s predvidivim sredstvima i izvornima financiranja utvrđenih Proračunom Općine Lobor za 2025. godinu.
Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini planirana su u iznosu od 387.470,00 EUR, a osigurana su iz sljedećih izvora te su izvršeni kako slijedi:
	RB.
	OPIS
	Planirano ukupno (EUR)
	II. IZMJENE PRORAČUNA 2025.
	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2025.

	1.
	Komunalna naknada
	23.200,00
	23.200,00
	18.202,27

	2.
	Prihod od grobne naknade
	33.200,00
	33.200,00
	16.700,00

	3.
	Komunalni doprinos
	4.000,00
	4.000,00
	4.000,00

	4.
	Tekuće pomoći iz KZŽ
	25.000,00
	25.000,00
	22.263,91

	5.
	Ostala proračunska sredstva              
	251.000,00
	263.070,00
	178.699,97

	6.
	Tekuće pomoći od Hrv. cesta             
	39.000,00
	39.000,00
	13.819,98

	
	UKUPNO
	375.400,00
	387.470,00
	253.686,13


Članak 4.

Sredstva iz članka 3. ovog Programa utrošit će se za sljedeće namjene: 
1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNO PROMETNIH POVRŠINA


Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje ceste.


Dionice nerazvrstanih cesta, potrebne količine kamenog materijala, betonske cijevi i usluge građevinskom mehanizacijom utvrdila je načelnica na prijedlog Mjesnih odbora, a zavisno o visini sredstava po Mjesnim odborima.
	1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 

	RB.
	Opis
	Planirano ukupno (EUR)
	Izvori financiranja
	Pozicija
	II. IZMJENE PRORAČUNA 2025.
	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2025.

	1.1.
	PRIJEVOZ MATERIJALA PO CESTAMA I RAD STROJEM, SANIRANJE UDARNIH JAMA NA NERAZVRSTANIM CESTAMA I UREĐENJE BANKINA

Očekuje se prijevoz oko 8000,00t kamenog materijala, te oko 100 sati rada kamiona, oko 700 sati rada stroja,
	60.000,00
	5. Ostala proračunska sredstva = 60.000,00
	323210
	60.000,00
	41.106,40

	1.2.
	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 

Planira se utrošak od oko 8000t kamenog materijala, te 500 m cijevi, brtve i spojnice 160 kom
	70.000,00
	3. Komunalni doprinos=4.000,00

5. Ostala proračunska sredstva =66.000,00
	322410
	70.000,00
	63.933,66

	1.3.
	MALČIRANJE

Očekuje se malčiranje  površina oko 155.100,00 m2
	20.000,00
	4.Tekuće pomoći iz KZŽ =20.000,00
	323210
	29.000,00
	21.050,00

	1.4.
	IZDACI ZA ZIMSKU SLUŽBU 

Očekuje se čišćenje i soljenje snijega oko 600 sati godišnje, nabava 300t agregata, 960 vreća soli (25/1)
	39.800,00
	6. Tekuće pomoći od Hrv. Cesta =39.000,00

5. Komunalna naknada = 800,00
	323492
	39.800,00
	14.619,98

	1.6.
	VERTIKALNA I HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA 

Očekuje se nabava vertikalne i horizontalne signalizacije oko 30 prometnih znakova i ogledala, ovisno o potrebama na terenu; te se planira označavanje naselja
	5.000,00
	4.Tekuće pomoći iz KZŽ =5.000,00,
	323491
	5.000,00
	1.213,91

	1.7.
	SANACIJA ASFALTIRANIH NERAZVRSTANIH CESTA

Ovisno o potrebama na terenu odredit će se obujam sanacije asfaltiranih NC
	53.000,00
	5. Ostala proračunska sredstva=53.000,00
	3232102
	53.000,00
	13.975,00

	
	SVEUKUPNO:
	247.800,00
	
	
	247.800,00


	155.898,95


2. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
· 
Programom održavanja javnih zelenih površina na području Općine Lobor za 2025. godinu obuhvaćeni pod Održavanjem javnih površina podrazumijeva se održavanje površina u centru Lobora, okoliš društvenih domova  i mrtvačnica, te čišćenje nogostupa, na način:

· čišćenje centra od smeća, košnja trave, ručno čišćenje trga nakon zimskog održavanja prometnica, održavanje i pražnjenje kanti za smeće, sanacija odlagališta otpada, postava kanti za smeće, izrada zelenih otoka, uređenje trga pred božićne blagdane, postava prometne signalizacije na cestama, čišćenje snijega.

Za navedene radove planirani su slijedeći rashodi:

-  odvoz smeća kontejnerom, utrošak materijala za uređenje trga (sadnice, ukrasi i sl.), dekoriranje centra za božićne i novogodišnje blagdane, zeleni otoci, kante za smeće.
	2. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

	RB.
	Opis
	Planirano ukupno (EUR)
	Izvori financiranja
	Pozicija
	II. IZMJENE PRORAČUNA 2025.
	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2025.

	1.1.
	SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA

Ovisno o pojavi divljih odlagališta očekuje se njihova sanacija
	6.600,00
	5. Ostala proračunska sredstva =6.600,00
	323440
	6.600,00
	334,60

	1.2.
	MATERIJAL ZA UREĐENJE TRGA SV. ANE  (sadnice, ukrasi i sl.), očekuje se nabava jednogodišnjih sadnica za uređenje trga sv. Ane oko 1600 komada, te ostali proizvodi sukladno otvorenim potrebama
	4.000,00
	1. Komunalna naknada=4.000,00
	32991
	4.000,00
	955,89

	1.3.
	ZELENI OTOCI
	1.300,00
	1. Komunalna naknada=1.300,00
	323441
	1.300,00
	0,00

	1.4.
	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA

Očekuje se odvoz 60 komada kanti za smeće godišnje (kante po društvenim domovima i općina Lobor)
	1.300,00
	5. Ostala proračunska sredstva=8.600,00
	323420
	8.600,00
	5.123,72

	1.5
	POTICAJNA NAKNADA

Fond za zaštitu okoliša – poticajna naknada za 220 tona
	1.500,00
	5. Ostala proračunska sredstva=1.500,00
	3234202
	1.800,00
	1.753,76

	1.6
	KORIŠTENJE ODLAGALIŠTA OTPADA – TUGONICA

Očekuje se plaćanje naknade za 140 tona korištenja odlagališta
	2.900,00
	5. Ostala proračunska sredstva=2.900,00
	3234204
	2.900,00
	2.225,38

	1.7
	DEKORIRANJE TRGA SV. ANE U LOBORU ZA BLAGDANE

Uređenje i postava svjetleće dekoracije za Božićne blagdane
	5.000,00
	5. Ostala proračunska sredstva=5.000,00
	323226
	5.000,00
	3.778,76

	
	SVEUKUPNO:
	22.600,00
	
	
	29.900,00
	14.172,11


3. ODRŽAVANJE GROBLJA


Pod održavanjem groblja podrazumijeva se Održavanje groblja (Lobor i Petrova Gora) obuhvaća održavanje i uređenje zajedničkih dijelova na groblju, uređenje i održavanje staza na groblju, košnju trave i uređenje zelenila na groblju, odvoz smeća kontejnerima sa groblja.
	3. ODRŽAVANJE GROBLJA

	RB.
	Opis
	Planirano ukupno (EUR)
	Izvori financiranja
	Pozicija
	II. IZMJENE PRORAČUNA 2025.
	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2025.

	1.1.
	ODRŽAVANJE I UREĐENJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA NA GROBLJU, UREĐENJE I ODRŽAVANJE STAZA NA GROBLJU, KOŠNJU TRAVE I UREĐENJE ZELENILA NA GROBLJU – ODRŽAVANJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA
Očekuje se nabava pesticida za suzbijanje korova na grobljima oko 30l/godišnje, kao i 600 sati dodatnog rada oko uređenja groblja, 2 otkosa godišnje, te šišanje i prskanje 670 komada čempresa
	21.000,00
	2. Prihod od grobne naknade=9.200,00
5. Ostala proračunska sredstva = 16.570,00
	32349
	25.770,00
	23.830,01

	1.2.
	IZNOŠENJE I ODVOZ SMEĆA SA GROBLJA
Očekuje se odvoz kontejnera s groblja ovisno o potrebama oko 45 komada godišnje
	13.300,00
	2. Prihod od grobne naknade =7.500,00,

5. Ostala proračunska sredstva=5.800,00
	323420
	13.300,00
	12.654,61

	
	SVEUKUPNO:
	34.300,00
	
	39.070,00
	36.484,62


4. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE


Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete; uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.
	4. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

	RB.
	Opis
	Planirano ukupno (EUR)
	Izvori financiranja
	Pozicija
	II. IZMJENE PRORAČUNA 2025.
	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2025.

	1.1.
	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Očekuje se elektroinstalacije, montaža i priključivanje svjetlećih dekoracija te popravak JR 220h godišnje, rad autodizalice 45h godišnje
	8.700,00
	1. Komunalna naknada = 8.700,00
	323211
	8.700,00
	7.246,38

	1.3.
	UTROŠENA ENERGIJA ZA JAVNU RASVJETU

Očekuje se utrošak 205.000kWh godišnje
	62.000,00
	1. Komunalna naknada=9.200,00

5.Proračun Općine Lobor= 52.800,00
	322311
	62.000,00
	39.884,07

	
	SVEUKUPNO:
	70.700,00
	
	70.700,00
	47.130,45



Članak 5.

Izvršenje ovog Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području općine Lobor u 2025. godini sastavni je dio godišnjeg izvješća i objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije.
	PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

	OPĆINE LOBOR

	Josip Cvetko


DOSTAVITI:

1. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, ul. Republike Austrije, - nadzor

2. Državni ured za reviziju, Područni ured Krapina, Gajeva 2/II, 49000 Krapina,
dur.krapina@revizija.hr (obavijest o objavi – link Službenog glasnika i web stranice Općine Lobor)

3. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, 
Magistratska 1, 49000 Krapina (za objavu),

4. Web stranica Općine Lobor,

5. Prilog zapisniku,
6. Pismohrana
