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R E P U B L I K A   H R V A T S K A
 KRAPINSKO - ZAGORSKA  ŽUPANIJA
O P Ć I N A   L O B O R
Općinsko vijeće
	





KLASA: 	400-01/26-01/02
URBROJ: 	2140-20-01-26-4
Lobor ,  	31.05.2026. godine
Na temelju odredbe članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18, 32/20, 145/24), članka 30. Zakona o vodama („Narodne Novine“ br. 66/19, 84/21, 47/23) i članka 48. Statuta Općine Lobor („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 07/13, 11/18, 8/20 i 11/21), Općinsko vijeće Općine Lobor na svojoj 9. sjednici održanoj dana 31.05.2026. godine, usvojilo je 
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2025. GODINI 
I. OPĆE ODREDBE 
Članak 1.
Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određuje se komunalna infrastruktura koja se gradila u 2023. godini. 
Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) obuhvaća sljedeće radnje i radove: 
· rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture 
· uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta 
· pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture 
· građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina. 
· Program građenja komunalne infrastrukture sadrži iskaz financijskih sredstava potrebnih za realizaciju Programa (poglavlje II.). 
Također sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja (poglavlje III.). 
Troškovi se iskazuju odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja. 
II. FINANCIRANJE GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
Članak 2.
Građenje komunalne infrastrukture financira se sredstvima: 
	red.br.
	Izvor financiranja
	Planirano ukupno (EUR)
	II. IZMJENE PRORAČUNA 2025.
	IZVRŠENJE ZA 2025.

	I.
	Proračun Općine Lobor 
	143.105,00
	244.405,00
	148.423,10

	II.
	Pomoć iz proračuna Krapinsko-zagorske županije  
	13.300,00
	13.300,00
	0,00

	III.
	Sredstva Ministarstava i Fondovi EU              
	2.388.000,00
	488.000,00
	214.321,40

	IV
	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog Proračuna – Hrvatske vode
	66.300,00
	
30.000,00
	30.000,00


Financijska sredstva za realizaciju ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Lobor i utvrđena su u ukupnom iznosu od 2.610.705,00 EUR. 
III. GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Članak 3.
Programom se određuju: 
	red.br.
	Stavka
	Planirano ukupno (EUR)
	II. IZMJENE PRORAČUNA 2025.
	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2025.

	1.
	Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja
	475.720,00
	475.720,00
	348.497,72

	2.
	Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja
	2.133.655,00
	198.655,00
	44.246,78

	3.
	Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije
	1.330,00
	1.330,00
	0,00

	4.
	Drugo određeno Zakonom i posebnim propisom
	0,00 
	0,00
	0,00

	
	UKUPNO:
	2.610.705,00
	696.705,00
	392.744,50


Izvršeno je ukupno 392.744,50 € rashoda po programu.
Programom je obuhvaćeno građenje komunalne infrastrukture i to: 
1. nerazvrstane ceste 
2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila 
4. javne zelene površine 
5. javna rasvjeta 
6. groblja 
Opis poslova, procjena troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja prikazani su tablično kako slijedi:
	1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

	RB.
	Opis
	Pozicija
	Izvori financiranja
	Planirano
	II. IZMJENE PRORAČUNA 2025.
	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2025.

	1.
	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 
(po naseljima)
Izvođenje radova = 6.600,00 
	421442
	Proračun Općine Lobor=6.600,00
	6.600,00
	6.600,00
	6.438,60

	2.
	IZGRADNJA CESTA 
Izvođenje radova = 351.000,00
Nadzor = 30.000,00
Planira se izgradnja cesta Šipki, Kuharići, Galunići-Cvetki, Šrajbeki-Petrinci-Fundeki, Cesta Petrova Gora 1, cesta Hađari dio; dio Levanić i cesta Cvetki, Šeremeti
	421311
	MRRIFEU PORLZ=136.000,00,
MRRIFEU = 160.000,00
MGPUIDI = 45.000,00; 
 Proračun Općine Lobor = 40.000,00
	381.000,00
	381.000,00
	307.737,72

	3.
	IZGRADNJA I OPREMANJE
TENISKOG IGRALIŠTA U
VOJNOVCU
Opremanje teniskog igrališta
Opremanje = 35.000,00
Opremanje teniskog igrališta, reketima, teniskim lopticama, izbacivačem teniskih loptica i sakupljačem teniskih loptica, mrežom, drvenom mobilnom kućicom za presvlačenje
	421453, 421454
	Ministarstvo turizma i sporta = 35.000,00
	35.000,00
	35.000,00
	34.321,40

	4.
	ODVODNJA I NOGOSTUPI
Izvođenje radova = 38.820
Nadzor = 1.000,00 
Planiraju se radovi u Petrovoj Gori
	421410
	Pomoći iz proračuna KZŽ=13.300,00
Proračun Općine Lobor = 26.520,00
	39.820,00
	39.820,00
	0,00

	5.
	AUTOBUSNA STAJALIŠTA
Izvođenje radova = 13.300,00 
	42139
	Proračun Općine Lobor = 13.300,00
	13.300,00
	13.300,00
	0,00

	
	UKUPNO:
	
	475.720,00
	475.720,00
	348.497,72








	2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

	RB.
	Opis
	Pozicija
	Izvori financiranja
	Planirano
	II. IZMJENE PRORAČUNA 2025.
	IZVRŠENJE PRORAČUNA 2025.

	1.
	UREĐENJE GROBLJA I PARKIRALIŠTA
Izvođenje radova = 20.000,00
	421243
	Proračun Općine Lobor=20.000,00
	20.000,00
	20.000,00
	0,00

	2.
	UREĐENJE PARKA IZA CRKVE SV.ANE
Izvođenje radova = 2.655,00 
	42511
	Proračun Općine Lobor=2.655,00
	2.655,00
	2.655,00
	0,00

	3.
	GRADNJA GROBNICA
Izvođenje radova = 13.300,00
	329995
	Proračun Općine Lobor=20.000,00
	20.000,00
	20.000,00
	10.946,78

	4.
	SANACIJA KLIZIŠTA	
Izvođenje radova=92.100,00
Nadzor=14.000,00
-prijava na natječaj
	3232101
	Hrvatske vode=30.000,00 
Proračun Općine Lobor = 5.000,00
	70.000,00
	35.000,00
	33.300,00

	5.
	REKONSTRUKCIJA NC PETROVA GORA - POKOJEC
Izvođenje radova = 1.970.000,00
Nadzor = 30.000,00
	4213101
	Proračun Općine Lobor=100.000,00
	2.000.000,00
	100.000,00
	0,00

	6.
	DJEČJE IGRALIŠTE DJEČJI VRTIĆ IVANČICA-LOBOR
Opremanje dječjeg igrališta
Izvođenje radova = 19.000,00
Nadzor = 3.000,00
	421457
	Proračun Općine Lobor = 9.000,00
Središnji državni ured za demografiju i mlade = 12.000,00
	21.000,00
	21.000,00
	0,00

	Ukupno:
	
	2.133.655,00
	198.655,00
	44.246,78



	3. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

	RB.
	OPIS
	Pozicija
	IZVORI FINANCIRANJA
	Planirano
	II. IZMJENE PRORAČUNA 2025.
	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2025.

	1.
	FONTANA U LOBORU
Izvođenje radova = 1.330,00
	421494
	Proračun Općine Lobor =1.330,00
	1.330,00
	1.330,00
	0,00

	Ukupno:
	
	1.330,00
	1.330,00
	0,00


Članak 4.
U skladu sa sadržajem programa u članku 3. Troškovi programa građenja komunalne infrastrukture u 2025. godini raspoređuju se na sljedeće izvore financiranja:
	RB.
	Opis
	Planirano ukupno (EUR)
	II. IZMJENE PRORAČUNA 2025.
	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2025.

	1
	Proračun Općine Lobor 
	143.105,00
	244.405,00
	148.423,10

	2
	Proračun Krapinsko-zagorske županije  
	13.300,00
	13.300,00 
	0,00

	3
	Sredstva Ministarstava i Fondovi EU 
	2.388.000,00
	488.000,00 
	214.321,40

	4
	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog Proračuna – Hrvatske vode
	66.300,00
	30.000,00
	30.000,00

	SVEUKUPNO:
	2.610.705,00
	775.705,00
	392.744,50


Ta sredstva se rasporedila su se za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. 

IV. ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 5.
Svi radovi na objektima i uređajima komunalne infrastrukture izvodili su se prema prioritetima koje je utvrdila Općinska načelnica.
Članak 6.
	Izvršenje  Programa građenja objekata komunalne infrastrukture Općine Lobor u 2025. godini objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije i na web stranici Općine Lobor.
	PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

	
OPĆINE   LOBOR

	Josip Cvetko




DOSTAVITI:
1. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine
1. Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, 
n/r Svjetlane Goričan, Magistratska 1, 49000 Krapina (za objavu),
1. WEB stranica Općine Lobor,
1. Jedinstveni upravni odjel, ovdje,
1. Prilog zapisniku,
1. Pismohrana
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