| R E P U B L I K A H R V A T S K A KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA O P Ć I N A L O B O R Općinsko vijeće |  |
| --- | --- |

KLASA: 	400-01/26-01/02

URBROJ: 	2140-20-01-26-4

Lobor ,  	31.05.2026. godine

Na temelju odredbe članka 71. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18, 32/20, 145/24), članka 30. Zakona o vodama („Narodne Novine“ br. 66/19, 84/21, 47/23) i članka 48. Statuta Općine Lobor („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 07/13, 11/18, 8/20 i 11/21), Općinsko vijeće Općine Lobor na svojoj 9. sjednici održanoj dana 31.05.2026. godine, usvojilo je

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2025. GODINI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određuje se komunalna infrastruktura koja se gradila u 2023. godini.

Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24) obuhvaća sljedeće radnje i radove:

- rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture

- uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta

- pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture

- građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina.

- Program građenja komunalne infrastrukture sadrži iskaz financijskih sredstava potrebnih za realizaciju Programa (poglavlje II.).

Također sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja (poglavlje III.).

Troškovi se iskazuju odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja.

II. FINANCIRANJE GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 2.

Građenje komunalne infrastrukture financira se sredstvima:

| red.br. | Izvor financiranja | Planirano ukupno (EUR) | II. IZMJENE PRORAČUNA 2025. | IZVRŠENJE ZA 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Proračun Općine Lobor | 143.105,00 | 244.405,00 | 148.423,10 |
| II. | Pomoć iz proračuna Krapinsko-zagorske županije | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,00 |
| III. | Sredstva Ministarstava i Fondovi EU | 2.388.000,00 | 488.000,00 | 214.321,40 |
| IV | Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog Proračuna – Hrvatske vode | 66.300,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

Financijska sredstva za realizaciju ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Lobor i utvrđena su u ukupnom iznosu od 2.610.705,00 EUR.

III. GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Članak 3.

Programom se određuju:

| red.br. | Stavka | Planirano ukupno (EUR) | II. IZMJENE PRORAČUNA 2025. | IZVRŠENJE PRORAČUNA 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 475.720,00 | 475.720,00 | 348.497,72 |
| 2. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | 2.133.655,00 | 198.655,00 | 44.246,78 |
| 3. | Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije | 1.330,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| 4. | Drugo određeno Zakonom i posebnim propisom | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO: | 2.610.705,00 | 696.705,00 | 392.744,50 |

Izvršeno je ukupno 392.744,50 € rashoda po programu.

Programom je obuhvaćeno građenje komunalne infrastrukture i to:

1. nerazvrstane ceste

2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

4. javne zelene površine

5. javna rasvjeta

6. groblja

Opis poslova, procjena troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja prikazani su tablično kako slijedi:

| 1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RB. | Opis | Pozicija | Izvori financiranja | Planirano | II. IZMJENE PRORAČUNA 2025. | IZVRŠENJE PRORAČUNA 2025. |
| 1. | IZGRADNJA JAVNE RASVJETE (po naseljima) Izvođenje radova = 6.600,00 | 421442 | Proračun Općine Lobor=6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 6.438,60 |
| 2. | IZGRADNJA CESTA Izvođenje radova = 351.000,00 Nadzor = 30.000,00 Planira se izgradnja cesta Šipki, Kuharići, Galunići-Cvetki, Šrajbeki-Petrinci-Fundeki, Cesta Petrova Gora 1, cesta Hađari dio; dio Levanić i cesta Cvetki, Šeremeti | 421311 | MRRIFEU PORLZ=136.000,00, MRRIFEU = 160.000,00 MGPUIDI = 45.000,00; Proračun Općine Lobor = 40.000,00 | 381.000,00 | 381.000,00 | 307.737,72 |
| 3. | IZGRADNJA I OPREMANJE TENISKOG IGRALIŠTA U VOJNOVCU Opremanje teniskog igrališta Opremanje = 35.000,00 Opremanje teniskog igrališta, reketima, teniskim lopticama, izbacivačem teniskih loptica i sakupljačem teniskih loptica, mrežom, drvenom mobilnom kućicom za presvlačenje | 421453, 421454 | Ministarstvo turizma i sporta = 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 34.321,40 |
| 4. | ODVODNJA I NOGOSTUPI Izvođenje radova = 38.820 Nadzor = 1.000,00 Planiraju se radovi u Petrovoj Gori | 421410 | Pomoći iz proračuna KZŽ=13.300,00 Proračun Općine Lobor = 26.520,00 | 39.820,00 | 39.820,00 | 0,00 |
| 5. | AUTOBUSNA STAJALIŠTA Izvođenje radova = 13.300,00 | 42139 | Proračun Općine Lobor = 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,00 |
|  | UKUPNO: |  |  | 475.720,00 | 475.720,00 | 348.497,72 |

| 2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RB. | Opis | Pozicija | Izvori financiranja | Planirano | II. IZMJENE PRORAČUNA 2025. | IZVRŠENJE PRORAČUNA 2025. |
| 1. | UREĐENJE GROBLJA I PARKIRALIŠTA Izvođenje radova = 20.000,00 | 421243 | Proračun Općine Lobor=20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2. | UREĐENJE PARKA IZA CRKVE SV.ANE Izvođenje radova = 2.655,00 | 42511 | Proračun Općine Lobor=2.655,00 | 2.655,00 | 2.655,00 | 0,00 |
| 3. | GRADNJA GROBNICA Izvođenje radova = 13.300,00 | 329995 | Proračun Općine Lobor=20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.946,78 |
| 4. | SANACIJA KLIZIŠTA Izvođenje radova=92.100,00 Nadzor=14.000,00 -prijava na natječaj | 3232101 | Hrvatske vode=30.000,00 Proračun Općine Lobor = 5.000,00 | 70.000,00 | 35.000,00 | 33.300,00 |
| 5. | REKONSTRUKCIJA NC PETROVA GORA - POKOJEC Izvođenje radova = 1.970.000,00 Nadzor = 30.000,00 | 4213101 | Proračun Općine Lobor=100.000,00 | 2.000.000,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 6. | DJEČJE IGRALIŠTE DJEČJI VRTIĆ IVANČICA-LOBOR Opremanje dječjeg igrališta Izvođenje radova = 19.000,00 Nadzor = 3.000,00 | 421457 | Proračun Općine Lobor = 9.000,00 Središnji državni ured za demografiju i mlade = 12.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| Ukupno: |  |  |  | 2.133.655,00 | 198.655,00 | 44.246,78 |

| 3. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RB. | OPIS | Pozicija | IZVORI FINANCIRANJA | Planirano | II. IZMJENE PRORAČUNA 2025. | IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2025. |
| 1. | FONTANA U LOBORU Izvođenje radova = 1.330,00 | 421494 | Proračun Općine Lobor =1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| Ukupno: |  |  |  | 1.330,00 | 1.330,00 | 0,00 |

Članak 4.

U skladu sa sadržajem programa u članku 3. Troškovi programa građenja komunalne infrastrukture u 2025. godini raspoređuju se na sljedeće izvore financiranja:

| RB. | Opis | Planirano ukupno (EUR) | II. IZMJENE PRORAČUNA 2025. | IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proračun Općine Lobor | 143.105,00 | 244.405,00 | 148.423,10 |
| 2 | Proračun Krapinsko-zagorske županije | 13.300,00 | 13.300,00 | 0,00 |
| 3 | Sredstva Ministarstava i Fondovi EU | 2.388.000,00 | 488.000,00 | 214.321,40 |
| 4 | Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog Proračuna – Hrvatske vode | 66.300,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| SVEUKUPNO: |  | 2.610.705,00 | 775.705,00 | 392.744,50 |

Ta sredstva se rasporedila su se za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

IV. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Svi radovi na objektima i uređajima komunalne infrastrukture izvodili su se prema prioritetima koje je utvrdila Općinska načelnica.

Članak 6.

Izvršenje  Programa građenja objekata komunalne infrastrukture Općine Lobor u 2025. godini objavit će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije i na web stranici Općine Lobor.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE LOBOR

Josip Cvetko

DOSTAVITI:

- Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

- Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine,

n/r Svjetlane Goričan, Magistratska 1, 49000 Krapina (za objavu),

- WEB stranica Općine Lobor,

- Jedinstveni upravni odjel, ovdje,

- Prilog zapisniku,

- Pismohrana